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Pacturion et VERIDIA Protocol — V1.0
	VERSION
	DATE
	STATUT
	PROPRIÉTAIRE

	1.0
	8 septembre 2026
	ARCHITECTURE DE RÉFÉRENCE — TESTNET
	Pacturion



FINALITÉ
Décrire les composants, les flux, les frontières de confiance et les gates requises avant tout pilote externe.
LIMITE
Le document décrit une cible et des résultats internes. Il ne prouve ni un déploiement production, ni un audit indépendant.


CHAPITRE 00
Contrôle et lecture
	Champ
	Valeur

	Marque et couche marché
	Pacturion

	Infrastructure
	VERIDIA Protocol

	Hypothèse prioritaire
	ALPHA — nom de travail interne

	Réseau autorisé
	Base Sepolia, chain ID 84532

	Mainnet
	Non autorisé

	Audit indépendant
	Non réalisé

	Statut RC
	PASS interne déclaré, à relier aux commits/builds/preuves



Règle d’interprétation
Les cases « À renseigner » sont des preuves manquantes, pas des détails administratifs. Une architecture sans version, adresse, propriétaire et résultat de test réconciliés n’est pas reproductible.


CHAPITRE 01
Principes et périmètre
· expliciter l’engagement avant exécution ;
· n’accepter que des sources de preuve autorisées et versionnées ;
· séparer observation, authentification, interprétation et conséquence ;
· échouer fermé vers UNDETERMINED lorsque la preuve est insuffisante ;
· borner rôles, délais, caps, fonds et pouvoirs ;
· préserver un chemin d’audit reproductible ;
· refuser la blockchain lorsqu’une architecture plus simple résout mieux le problème.
Hors périmètre V1.0
Mainnet, fonds réels, token obligatoire, rendement, taxe de transfert, décision juridique automatisée, preuve de vérité universelle, données personnelles on-chain et promesse de disponibilité production.


CHAPITRE 02
Vue logique du système
	Couche
	Responsabilité
	Sortie

	Interface Pacturion
	Cadrage, création, suivi et explication
	Demande validée

	API et identité
	Session, scopes, nonces, contrôle d’entrée
	Commande autorisée

	Orchestrateur
	États, idempotence et coordination
	Workflow versionné

	Collecteurs
	Observation de sources permises
	Éléments signés

	Proof / Trust Engine
	Normalisation, corrélation et politique
	Classification explicable

	Indexer
	État canonique, confirmations et reorgs
	Vue reconstruite

	Contrats EVM
	Droits, événements, caps et conséquences
	Événements immuables

	Persistance
	Transactions, journaux et preuves
	Audit trail

	Opérations
	Clés, monitoring, incidents et changements
	Contrôle opérationnel



Flux nominal
1. définir l’engagement, les acteurs et l’échéance ;
2. geler la version de politique et les sources ;
3. obtenir l’acceptation des parties ;
4. observer puis authentifier les éléments ;
5. attendre la finalité définie ;
6. classifier sans dépasser la preuve ;
7. enregistrer la décision et ses motifs ;
8. exporter le certificat et le dossier de preuve.


CHAPITRE 03
Modèle de domaine et états
	Objet
	Identité minimale
	Invariants

	Engagement
	commitmentId, version, parties
	Immuable après acceptation

	Politique
	policyId, hash, validité
	Version explicitement liée

	Preuve
	proofId, source, horodatage, hash
	Origine et schéma vérifiables

	Décision
	decisionId, état, motifs
	Ne dépasse pas la politique

	Événement
	tx/log index ou eventId
	Ordre et déduplication

	Incident
	incidentId, sévérité, statut
	Traçabilité de bout en bout



Machine d’état ALPHA
	État
	Condition
	Suite autorisée

	DRAFT
	Paramètres incomplets
	Modifier ou abandonner

	ACCEPTED
	Toutes parties acceptent
	Activer

	ACTIVE
	Fenêtre ouverte
	Recevoir preuves

	PENDING_FINALITY
	Événement observé
	Attendre confirmations

	SUCCESS
	Preuve canonique conforme
	Clôturer

	EXCLUDED
	Exception explicite
	Clôturer sans faute

	REQUESTER_FAULT
	Cause demandeur démontrée
	Clôturer sans faute fournisseur

	PROVIDER_FAULT
	Preuve négative et quorum
	Conséquence bornée simulée

	UNDETERMINED
	Preuve insuffisante ou conflit
	Revue humaine / arrêt





CHAPITRE 04
Frontières de confiance
	Acteur/composant
	Ce qui est admis
	Ce qui ne l’est pas

	Chaîne
	Ordre, inclusion, événements
	Vérité d’une donnée externe

	Collecteur
	Authentifie son observation
	Neutralité ou disponibilité absolue

	Moteur
	Applique schéma et politique
	Résolution de faits subjectifs

	Indexer
	Reconstruit après finalité
	Absence définitive avant finalité

	Gouvernance
	Change paramètres autorisés
	Réécriture d’un engagement accepté

	Opérateur
	Exécute runbooks et revues
	Contournement silencieux des gates



Menaces prioritaires
· rejeu et double traitement ;
· preuve périmée, contradictoire ou mal liée ;
· source compromise ou collusion ;
· reorg et fausse absence ;
· escalade de privilège ;
· mauvaise configuration de cap ou deadline ;
· fuite de secret ou donnée personnelle ;
· dérive entre code, build et adresse déployée.


CHAPITRE 05
Contrats EVM et contrôles
	Contrôle
	Exigence
	Preuve attendue

	Accès
	Rôles minimaux et séparation
	Matrice + tests négatifs

	Paramètres
	Caps et délais bornés
	Tests limites

	Rejeu
	Nonce/idempotence
	Test de répétition

	Événements
	Schémas stables et indexables
	ABI + logs

	Upgrade
	Désactivé ou gouverné explicitement
	Admin/timelock vérifiés

	Pause
	Portée et reprise documentées
	Runbook + test

	Bytecode
	Réconcilié avec build
	Hash + metadata

	Actifs
	Aucun actif réel V1.0
	Configuration testnet



Registre de déploiement Base Sepolia
	Composant
	Adresse
	Tx / bloc
	Code/build
	Rôle admin

	Registry
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[COMMIT/HASH]
	[À RENSEIGNER]

	Policy
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[COMMIT/HASH]
	[À RENSEIGNER]

	Commitment
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[COMMIT/HASH]
	[À RENSEIGNER]

	Proof
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[COMMIT/HASH]
	[À RENSEIGNER]

	Decision
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[COMMIT/HASH]
	[À RENSEIGNER]





CHAPITRE 06
Services off-chain et persistance
API
· validation stricte des schémas ;
· authentification et scopes explicites ;
· nonce et idempotency key ;
· rate limits et quotas ;
· correlationId dans tous les journaux ;
· erreurs sans fuite de secret.
Indexer
L’indexer conserve le dernier bloc finalisé, traite les logs dans un ordre déterministe, détecte les réorganisations et rejoue depuis un checkpoint. L’absence d’événement n’est concluante qu’après la fenêtre et la finalité définies.
Persistance
	Besoin
	Mécanisme
	Test

	Atomicité
	Transaction par transition
	Crash avant/après commit

	Idempotence
	Clé unique
	Double soumission

	Reprise
	Checkpoint versionné
	Redémarrage complet

	Audit
	Journal append-only logique
	Reconstruction

	Rétention
	Politique par classe
	Suppression contrôlée





CHAPITRE 07
Sécurité, clés et opérations
	Domaine
	Règle V1.0

	Secrets
	Jamais dans le dépôt, les logs ou les documents transmis

	Clés
	Inventaire, propriétaire, portée et rotation

	Accès
	Moindre privilège, revue avant pilote

	Dépendances
	Versions figées et licences inventoriées

	Vulnérabilités
	Triage, correction, retest et preuve

	Incidents
	Détection, confinement, notification, reprise

	Changements
	Ticket, revue, test, version et rollback



Sévérités
	Niveau
	Exemple
	Décision

	SEV-1
	Secret, contrôle admin ou fonds exposés
	STOP immédiat

	SEV-2
	Intégrité ou disponibilité majeure
	Suspendre

	SEV-3
	Dégradation bornée
	Corriger avant gate

	SEV-4
	Anomalie mineure
	Backlog tracé





CHAPITRE 08
Observabilité et critères de service
	Signal
	Mesure
	Seuil pilote

	Ingestion
	retard de bloc / file
	[À FIXER]

	Décision
	latence et taux d’UNDETERMINED
	[À FIXER]

	Erreurs
	taux par endpoint/composant
	[À FIXER]

	Preuves
	rejets par cause
	[À FIXER]

	Reorg
	profondeur et reprises
	Aucune divergence persistante

	Sécurité
	auth failures et anomalies
	Aucun accès non autorisé



SLO
Aucun SLA production n’est promis. Les seuils du pilote servent à diagnostiquer et comparer les cas, pas à revendiquer une disponibilité commerciale.


CHAPITRE 09
Traçabilité et dossier de preuve
	Lien
	Identifiants à réconcilier

	Exigence → test
	REQ-ID, TEST-ID, résultat, date

	Code → build
	commit, lockfile, toolchain, artifact hash

	Build → déploiement
	bytecode, adresse, tx, bloc

	Événement → index
	chainId, txHash, logIndex, confirmations

	Preuve → décision
	proofId, policyVersion, decisionId

	Incident → correction
	incidentId, changeId, retest



Minimum avant envoi à un auditeur
· périmètre et commit gelés ;
· build reproductible ;
· adresses et bytecodes réconciliés ;
· modèle de menace ;
· tests avec résultats ;
· rôles et clés ;
· limitations et findings ouverts ;
· contact de triage.


CHAPITRE 10
Gates vers le pilote et la production
	Gate
	Condition
	État actuel

	RC interne
	Tests critiques et risques documentés
	PASS interne déclaré

	Preuves
	Commits/builds/adresses reliés
	À consolider

	Reprise
	Persistance et reorg démontrés
	À démontrer

	Pilote
	Accord, données et workflow approuvés
	Non lancé

	Audit
	Revue indépendante et remédiations
	Non réalisé

	Production
	Sécurité, juridique, opérations, assurance
	NON AUTORISÉ



DÉCISION
Aucun passage mainnet ne peut être déduit du PASS interne ou d’un pilote réussi. Une décision de production exige un dossier et une autorisation distincts.


CHAPITRE A
Registres à compléter
Matrice des composants
	Composant
	Repo/chemin
	Version
	Owner
	Criticité
	État

	Interface
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]

	API
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]

	Engine
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]

	Indexer
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]

	Contracts
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]

	Database
	[À RENSEIGNER]
	[TAG]
	[NOM]
	[H/M/B]
	[ÉTAT]



Décisions d’architecture
	ADR
	Décision
	Motif
	Date/statut

	ADR-001
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[DATE / ÉTAT]

	ADR-002
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[DATE / ÉTAT]

	ADR-003
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[DATE / ÉTAT]

	ADR-004
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[DATE / ÉTAT]

	ADR-005
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[DATE / ÉTAT]



Risques ouverts
	Risque
	Impact
	Contrôle
	Owner
	Échéance

	[À RENSEIGNER]
	[H/M/B]
	[À RENSEIGNER]
	[NOM]
	[DATE]

	[À RENSEIGNER]
	[H/M/B]
	[À RENSEIGNER]
	[NOM]
	[DATE]

	[À RENSEIGNER]
	[H/M/B]
	[À RENSEIGNER]
	[NOM]
	[DATE]

	[À RENSEIGNER]
	[H/M/B]
	[À RENSEIGNER]
	[NOM]
	[DATE]

	[À RENSEIGNER]
	[H/M/B]
	[À RENSEIGNER]
	[NOM]
	[DATE]
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