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MANUEL D’EXPLOITATION ET RUNBOOKS
Procédures opérationnelles V1.0
Préparer, observer, changer, arrêter, restaurer et prouver sans dépasser le périmètre autorisé.
	VERSION
	DATE
	STATUT
	PROPRIÉTAIRE

	1.0
	8 septembre 2026
	CIBLE À TESTER
	Pacturion



LIMITE DE MATURITÉ
Ce manuel décrit la cible d’exploitation. Il ne démontre ni service 24/7, ni reprise testée, ni audit indépendant, ni capacité mainnet. La Release Candidate et la Phase 3.E restent des PASS déclarés dont les preuves complètes ne sont pas annexées.
Aucune action critique sans autorité, critère d’arrêt et preuve.


CHAPITRE 00
Contrôle du manuel
	Champ
	Valeur

	Entité
	Pacturion

	Infrastructure
	VERIDIA Protocol

	Produit
	ALPHA — hypothèse produit interne non validée par le marché

	Environnements
	Local et testnet borné ; Base Sepolia chain ID 84532 lorsque réconcilié

	Mainnet / fonds réels
	INTERDITS à ce stade

	Token / activation économique
	Hors exploitation ALPHA ; avis juridique écrit et audit requis avant activation

	Disponibilité
	Aucun SLA client ni permanence 24/7 déclaré

	Audit indépendant
	Non réalisé

	Propriétaire opérationnel
	À NOMMER

	Révision
	Après incident, changement d’architecture, exercice ou modification du périmètre



CONVENTION
À RENSEIGNER = donnée absente ; À TESTER = procédure définie mais non démontrée ; À PROUVER = artefact exigé ; INTERDIT = action hors autorisation actuelle.
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CHAPITRE 01
Doctrine d’exploitation et autorité
L’opérateur exécute une décision bornée ; il ne crée pas une vérité a posteriori.
Principes obligatoires
	Principe
	Application

	Fail closed
	Toute preuve insuffisante ou incohérente conduit à UNDETERMINED et bloque la conséquence terminale

	Idempotence
	Une même demande rejouée ne produit pas une seconde conséquence

	État canonique
	La décision utilise un bloc, une finalité, une version et des sources identifiables

	Réversibilité
	Un changement prévoit rollback, arrêt sûr ou migration avant exécution

	Moindre privilège
	L’opérateur utilise l’identité et le rôle minimum nécessaires

	Traçabilité
	Toute action privilégiée possède auteur, heure UTC, raison, résultat et artefact

	Séparation des faits
	Résultat observé, hypothèse, décision et preuve sont distingués



Interdictions permanentes de la V1.0
· utiliser le mainnet, des fonds réels ou une fonction économique ;
· distribuer publiquement VERIDIA ou présenter le token comme nécessaire à ALPHA ;
· forcer une classification de faute pour contourner UNDETERMINED ;
· réécrire silencieusement un résultat, une preuve ou un historique d’incident ;
· exécuter un changement critique sans candidate, autorité, rollback et fenêtre de surveillance ;
· présenter un PASS interne comme audit, certification, conformité MiCA ou validation client.
Droit d’arrêt
Tout opérateur doit interrompre une action lorsque l’identité, l’environnement, la candidate, la finalité, les sources, l’autorisation ou le chemin de retour ne sont pas établis. L’arrêt sûr prime sur la continuité apparente.
CHAPITRE 02
Périmètre, inventaire et prérequis
Inventaire minimal avant exploitation
	Objet
	Valeur exigée
	État V1.0

	Dépôt et branche
	URL interne, branche protégée et commit candidate
	À RENSEIGNER

	Build
	Identifiant, checksum, dépendances et méthode reproductible
	À PROUVER

	Contrats
	Adresse, bytecode, ABI, rôle et statut de vérification
	À RÉCONCILIER

	Services
	Nom, version, propriétaire, endpoint et dépendances
	À CONSTRUIRE

	RPC
	Sources, indépendance, limites, région et mécanisme de quorum
	À RENSEIGNER

	Collecteurs
	Identité, trust domain, clé, portée et révocation
	À RENSEIGNER

	Stockage
	Schéma, rétention, sauvegarde, chiffrement et restauration
	À PROUVER

	Alertes
	Règle, seuil, destinataire, délai et test
	À CONSTRUIRE



Gate de démarrage
	Contrôle
	Condition de passage

	Identité
	Compte nominatif ou de service autorisé ; MFA et révocation disponibles

	Environnement
	Nom, chain ID et endpoints confirmés indépendamment

	Version
	Commit, build et configuration correspondent à la candidate approuvée

	Données
	Aucun secret dans dépôt, logs ou paramètres visibles

	Dépendances
	RPC, indexer, stockage et collecteurs répondent dans les bornes

	Retour
	Arrêt sûr, rollback ou état de reprise identifié

	Observation
	Logs et alertes visibles avant l’action



GATE NON FRANCHIE
Ne pas improviser une valeur manquante. Ouvrir un écart, qualifier l’impact et différer l’opération ou l’exécuter uniquement dans un bac à sable isolé.


CHAPITRE 03
Rôles, permanences et passation
	Rôle
	Responsabilité opérationnelle
	État

	Operations owner
	Autorise les routines, maintient le manuel et arbitre les écarts
	À NOMMER

	Opérateur
	Exécute la checklist, observe et conserve les preuves
	À NOMMER

	Technical lead
	Analyse, changement, rollback et restauration
	À NOMMER

	Security owner
	Accès, clés, risques, incidents et décisions de sécurité
	À NOMMER

	Incident Commander
	Coordonne SEV-1/2, chronologie, autorité et communications
	À NOMMER

	Evidence custodian
	Préserve hashes, copies, accès et chaîne de conservation
	À NOMMER



Règles de couverture
· aucune permanence 24/7 ne doit être promise sans personnes, rotation et moyens testés ;
· le cumul de rôles est documenté ; un conflit d’intérêts impose une seconde revue si disponible ;
· les coordonnées d’escalade restent hors version publique et sont testées périodiquement ;
· une absence de répondant déclenche l’arrêt sûr, jamais une extension tacite de pouvoir.
Fiche de passation
	Champ
	Contenu obligatoire

	Fenêtre
	Début/fin UTC et opérateur entrant/sortant

	Version active
	Commit, build, configuration et contrats concernés

	État
	Services, files, indexation, blocs/finalité et dépendances

	Alertes
	Ouvertes, acquittées, en observation et faux positifs connus

	Changements
	Exécutés, planifiés, gelés ou en rollback

	Incidents / écarts
	Identifiants, sévérité, owner, prochaine décision

	Preuves
	Liens internes vers journaux, captures, exports et hashes



CHAPITRE 04
Ouverture et fermeture d’une session
Ouverture
1. Créer un identifiant de session et consigner l’heure UTC, l’opérateur et l’objectif.
2. Confirmer l’environnement par au moins deux signaux : nom, chain ID 84532 et endpoint attendu pour Base Sepolia.
3. Vérifier l’identité active, les rôles et l’absence de privilège inutile.
4. Rapprocher commit, build, configuration, adresses et version de politique.
5. Contrôler l’état des services, des files, du stockage, de l’indexation et des sources RPC.
6. Vérifier la visibilité des logs et effectuer un test d’alerte non destructif lorsque prévu.
7. Lister les changements, incidents et risques ouverts avant toute action.
Fermeture
1. Arrêter ou laisser uniquement les tâches explicitement autorisées.
2. Vérifier qu’aucune transaction, file, verrou ou classification terminale ne reste inexpliquée.
3. Exporter les journaux et preuves nécessaires, calculer les empreintes et appliquer la rétention.
4. Révoquer les accès temporaires, fermer les tunnels et supprimer les secrets éphémères selon procédure.
5. Consigner état final, écarts, décisions, suivi et destinataire de la passation.
PREUVE MINIMALE
Une session n’est pas close par une phrase « RAS ». Elle est close par un état observable, les écarts connus et les artefacts associés.


CHAPITRE 05
Cycle d’exploitation courant
Cadence proposée
	Fréquence
	Contrôles
	Sortie

	À chaque session
	Identité, version, santé, alertes, files, finalité, écarts
	Journal de session

	Après changement
	Déploiement, logs, métriques, smoke tests et rollback readiness
	Rapport de fenêtre

	Hebdomadaire
	Accès, dépendances, findings, incidents, capacité et preuves manquantes
	Revue opérationnelle

	Mensuelle
	Restauration, révocation, alertes, inventaire, rétention et risques
	Revue de contrôle

	Avant pilote externe
	E2E, sécurité, reprise, support, juridique et audit requis
	Go/no-go signé



Contrôles de santé
	Domaine
	Signal attendu
	Échec

	API / service
	Réponse bornée, version exacte et dépendances accessibles
	Dégrader ou arrêter

	Indexer
	Bloc traité, retard borné et état cohérent
	Geler les décisions terminales

	RPC
	Sources convergentes et finalité conforme
	UNDETERMINED / runbook RB-02

	Collecteurs
	Identité valide, nonce frais, signatures et domaine attendu
	Révoquer / isoler

	Persistance
	Écriture, lecture et checkpoint vérifiés
	Arrêt sûr / RB-04

	Preuves
	Hash, provenance, politique et export reproductibles
	Bloquer la clôture



Gestion des écarts
1. Créer un identifiant d’écart avec fait observé, heure et périmètre.
2. Distinguer incident, finding, dette opérationnelle et donnée manquante.
3. Nommer un propriétaire, une échéance et une condition de fermeture.
4. Bloquer toute opération dont l’écart invalide la sécurité ou l’explicabilité.
5. Fermer uniquement avec preuve avant/après et décision consignée.
CHAPITRE 06
Surveillance, alertes et escalade
Catalogue minimal
	Alerte
	Déclencheur
	Action initiale
	État

	ALT-01 Privilège
	Rôle, owner, pauser ou upgrader modifié
	Geler et identifier l’auteur
	À CONSTRUIRE

	ALT-02 Preuve
	Signature invalide, nonce rejoué ou trust domain inattendu
	Bloquer la conséquence
	À CONSTRUIRE

	ALT-03 Classification
	PROVIDER_FAULT anormal ou UNDETERMINED élevé
	Échantillonner et comparer
	À CONSTRUIRE

	ALT-04 Chaîne
	Divergence RPC, reorg ou finalité dépassée
	RB-02
	À CONSTRUIRE

	ALT-05 Persistance
	Échec d’écriture, checkpoint ou restauration
	RB-04
	À CONSTRUIRE

	ALT-06 Secret
	Secret dans dépôt, build, log ou document
	Révoquer et préserver
	À CONSTRUIRE



Escalade
	Niveau
	Condition
	Cible initiale
	Autorité

	SEV-1
	Impact critique réel ou imminent
	Immédiate
	Incident Commander

	SEV-2
	Impact élevé mais borné ou contenu
	≤ 4 h proposée
	Incident Commander / technique

	SEV-3
	Dégradation modérée sans conséquence critique
	≤ 1 jour ouvré proposée
	Operations owner

	SEV-4
	Anomalie mineure ou observation
	Backlog suivi
	Operations owner



PAS DE FAUX SLA
Ces cibles sont internes et doivent être validées contre la capacité réelle. Elles ne constituent pas un engagement client.
Acquittement d’une alerte
· lier l’alerte à un fait observable et à une session ;
· indiquer qui l’a prise, quand, avec quelle première action ;
· ne jamais fermer une alerte par simple disparition du signal ;
· documenter le faux positif et modifier la règle par le processus de changement.


CHAPITRE 07
Changements, déploiement et rollback
Fiche de changement
	Champ
	Exigence

	Identifiant
	CHG-XXXX unique

	Objet / raison
	Résultat attendu et problème traité

	Périmètre
	Services, contrats, configuration, données et dépendances

	Candidate
	Commit, build, checksum, paramètres et approbation

	Risque
	Scénarios d’échec, impact, détection et compensation

	Fenêtre
	Début/fin UTC, opérateur, observateur et gel concurrent

	Validation
	Tests avant, smoke tests après et critères de succès

	Rollback
	Déclencheur, procédure, durée estimée et état restauré



Séquence de déploiement
1. Geler la candidate et vérifier que le build provient du commit approuvé.
2. Capturer l’état avant changement : versions, rôles, blocs, files, métriques et checkpoints.
3. Confirmer la fenêtre, les responsabilités, les communications et le chemin de rollback.
4. Exécuter les étapes pré-écrites sans introduire de commande ou paramètre improvisé.
5. Vérifier chaque résultat intermédiaire et arrêter au premier écart non expliqué.
6. Exécuter smoke tests, tests négatifs et contrôles d’idempotence adaptés.
7. Observer pendant la fenêtre définie puis signer succès, rollback ou état indéterminé.
Déclencheurs de rollback
· bytecode, checksum, configuration ou rôle différent de la candidate ;
· perte de visibilité, alerte critique ou absence de journalisation ;
· divergence d’état, double conséquence, rejeu ou classification injustifiée ;
· dégradation dépassant le seuil ou la fenêtre autorisée ;
· impossibilité de démontrer l’état final.
CHAPITRE 08
Opérations Base Sepolia
Règles réseau
	Contrôle
	Exigence

	Identification
	Base Sepolia ; chain ID 84532 ; confirmation indépendante avant signature

	Comptes
	Adresses dédiées au testnet, sans fonds réels ni réutilisation mainnet

	RPC
	Deux sources réellement indépendantes lorsque la décision dépend de la chaîne

	Finalité
	Seuil défini par politique ; aucun nombre inventé dans ce manuel

	Reorg
	État non terminal tant que la profondeur et la convergence ne satisfont pas la politique

	Transactions
	Nonce, chaîne, cible, méthode, paramètres, valeur et gas revus avant signature

	Explorateur
	Outil de corroboration, jamais source unique de vérité



Checklist avant transaction
1. Lire à voix haute ou afficher clairement réseau, chain ID, compte signataire et rôle.
2. Comparer adresse cible et bytecode avec le registre réconcilié.
3. Décoder méthode, paramètres, valeur et conséquences attendues.
4. Vérifier nonce, expiration, replay protection et limites de gas.
5. Obtenir l’approbation requise et conserver la demande avant signature.
6. Après émission, enregistrer hash, bloc, statut, confirmations et résultat métier.
ADRESSE MANQUANTE
Aucune adresse de contrat, transaction ou compte n’est fournie ici : elle doit provenir du registre de preuves réconcilié. Copier une adresse depuis un message non contrôlé est interdit.


CHAPITRE 09
Données, preuves et exports
Paquet de preuve minimal
	Élément
	Contenu

	Contexte
	Request ID, session, environnement, version et politique

	Entrée
	Demande canonique, signataire, nonce et horodatage

	Sources
	Collecteurs, trust domains, RPC, blocs et finalité

	Calcul
	Règles appliquées, résultats intermédiaires et raisons

	Sortie
	Classification, état terminal ou UNDETERMINED

	Chaîne
	Transaction, bloc, confirmations, reorg et état final

	Intégrité
	Hash, signature, provenance et contrôle d’accès



Procédure d’export
1. Définir le périmètre exact et l’autorité de l’export.
2. Copier depuis la source contrôlée sans modifier l’original.
3. Minimiser ou expurger les secrets et données personnelles non nécessaires.
4. Produire un manifeste avec fichiers, tailles, hashes, versions et méthode.
5. Stocker la copie dans un espace restreint et journaliser chaque accès.
6. Tester la lecture et la reproductibilité avant de déclarer l’export valide.
Rétention et suppression
	Question
	Décision requise

	Durée
	À DÉFINIR par catégorie de preuve et obligation applicable

	Localisation
	À RENSEIGNER ; éviter la duplication non maîtrisée

	Chiffrement
	À IMPLÉMENTER / PROUVER au repos et en transit selon risque

	Suppression
	Autorisation, méthode, journal et vérification à définir

	Legal hold
	Processus à définir avec revue juridique



CHAPITRE 10
Runbooks de service et de chaîne
RB-01 — Service indisponible ou dégradé
	Champ
	Instruction

	Déclencheur
	Échec de santé, latence hors borne, crash répété ou dépendance indisponible.

	Autorité
	Opérateur désigné ; escalade au responsable technique ou à l’Incident Commander selon impact

	Critère de succès
	Service stable, demandes réconciliées et absence de conséquence dupliquée.

	Critère d’arrêt
	État inconnu, logs absents, persistance incohérente ou récidive immédiate.

	Preuves à conserver
	Logs, métriques, état avant/après, actions, files et décision de reprise.



Séquence
1. Ouvrir l’incident ou l’écart et capturer heure, version, requête et métriques.
2. Bloquer les nouvelles conséquences si l’intégrité ou l’explicabilité est affectée.
3. Distinguer application, dépendance, stockage, RPC et réseau sans redémarrage aveugle.
4. Préserver les logs puis exécuter un redémarrage contrôlé uniquement s’il est autorisé.
5. Vérifier files, verrous, idempotence et état canonique avant reprise progressive.
RB-02 — Divergence RPC, reorg ou finalité
	Champ
	Instruction

	Déclencheur
	Sources RPC divergentes, bloc réorganisé, finalité dépassée ou indexer incohérent.

	Autorité
	Opérateur désigné ; escalade au responsable technique ou à l’Incident Commander selon impact

	Critère de succès
	Sources convergentes, état recalculé et effets aval réconciliés.

	Critère d’arrêt
	Absence de quorum, profondeur hors politique ou conséquence irréversible suspecte.

	Preuves à conserver
	Réponses RPC, blocs/hashes, checkpoint, calcul avant/après et décision.



Séquence
1. Geler la décision terminale et classer UNDETERMINED.
2. Capturer endpoints, blocs, hashes, hauteurs, horodatages et version de l’indexer.
3. Comparer des sources réellement indépendantes et vérifier la politique de finalité.
4. Revenir au dernier checkpoint canonique prouvé et recalculer sans effacer l’historique.
5. Reprendre uniquement après convergence, seuil satisfait et revue documentée.


CHAPITRE 11
Runbooks d’intégrité et de sécurité
RB-03 — Classification ou preuve incohérente
	Champ
	Instruction

	Déclencheur
	PROVIDER_FAULT inattendu, preuve invalide, résultat non reproductible ou source contestée.

	Autorité
	Opérateur désigné ; escalade au responsable technique ou à l’Incident Commander selon impact

	Critère de succès
	Résultat reproductible, cause qualifiée et historique préservé.

	Critère d’arrêt
	Candidate inconnue, preuve altérée, double conséquence ou cause non bornée.

	Preuves à conserver
	Entrées, politiques, résultats, signatures, replay, diff et décision de supersession.



Séquence
1. Suspendre la clôture et toute conséquence ; ne pas attribuer une faute.
2. Isoler demande, politique, candidate, collecteurs, signatures, RPC et blocs.
3. Rejouer sur une copie contrôlée avec les versions exactes et vérifier l’idempotence.
4. Qualifier PROTOCOL_FAULT, CHAIN_FAULT, DEPENDENCY_FAULT ou UNDETERMINED.
5. Émettre une correction ou supersession traçable ; ne jamais réécrire silencieusement.
RB-04 — Persistance, file ou checkpoint incohérent
	Champ
	Instruction

	Déclencheur
	Écriture manquante, file bloquée, doublon, retard anormal ou checkpoint invalide.

	Autorité
	Opérateur désigné ; escalade au responsable technique ou à l’Incident Commander selon impact

	Critère de succès
	File réconciliée, aucun doublon et checkpoint vérifié.

	Critère d’arrêt
	Ambiguïté sur les effets, sauvegarde non testée ou perte non quantifiée.

	Preuves à conserver
	Offsets, IDs, snapshots, hashes, journal de replay et rapport de réconciliation.



Séquence
1. Arrêter les consommateurs susceptibles de produire un effet supplémentaire.
2. Capturer taille de file, offsets, verrous, identifiants et dernier état cohérent.
3. Établir les éléments traités, non traités, ambigus et potentiellement dupliqués.
4. Restaurer sur une copie ou depuis un checkpoint vérifié avant toute reprise réelle.
5. Rejouer par lots bornés et comparer effets attendus, observés et preuves.
RB-05 — Clé ou identité compromise
	Champ
	Instruction

	Déclencheur
	Suspicion de fuite, signature anormale, accès non reconnu ou secret exposé.

	Autorité
	Opérateur désigné ; escalade au responsable technique ou à l’Incident Commander selon impact

	Critère de succès
	Ancienne identité inutilisable, nouvelle identité bornée et actions réconciliées.

	Critère d’arrêt
	Révocation impossible, rôle caché, activité inexpliquée ou secret maître touché.

	Preuves à conserver
	Logs d’accès, rôles, signatures, transactions, révocation, rotation et retests.



Séquence
1. Révoquer ou suspendre l’identité suspecte sans publier le secret.
2. Identifier rôles, signatures, transactions et configurations accessibles.
3. Préserver journaux et empreintes avant rotation.
4. Créer une identité de secours selon procédure et réduire ses droits.
5. Réconcilier toutes les actions depuis le dernier état de confiance.
6. Retester révocation, rotation et administration avant reprise.


CHAPITRE 12
Sauvegarde, restauration et reprise
Paramètres à décider
	Paramètre
	Définition
	État

	RTO
	Temps cible de restauration par capacité
	À DÉFINIR ET TESTER

	RPO
	Perte de données maximale acceptable
	À DÉFINIR ET TESTER

	Checkpoint
	État vérifié permettant une reprise cohérente
	À IMPLÉMENTER / PROUVER

	Backup
	Copie chiffrée, séparée, retenue et contrôlée
	À IMPLÉMENTER / PROUVER

	Rollback
	Retour vers version ou état sûr
	À TESTER



Procédure de restauration
1. Déclarer l’incident ou l’exercice et nommer l’autorité de reprise.
2. Geler les écritures et préserver l’état défaillant pour analyse.
3. Choisir une sauvegarde et vérifier date, périmètre, hash, chiffrement et compatibilité.
4. Restaurer dans un environnement isolé et exécuter les contrôles d’intégrité.
5. Comparer checkpoint, état on-chain, indexation, files et preuves.
6. Mesurer perte réelle, RTO/RPO obtenus et éléments non récupérables.
7. Autoriser une reprise progressive avec critères d’arrêt et surveillance renforcée.
Exercices exigés avant pilote externe
· révocation complète d’une clé test compromise ;
· arrêt brutal d’un service et reprise depuis checkpoint ;
· divergence RPC ou reorg simulé avec blocage de finalisation ;
· faux PROVIDER_FAULT injecté et détecté avant conséquence ;
· restauration par une personne différente de l’auteur de la sauvegarde ;
· tabletop SEV-1 avec chronologie, rôles, communication et décision de reprise.
CRITÈRE DE VÉRITÉ
Une sauvegarde non restaurée, un rollback non exécuté ou une clé de secours non testée ne constitue pas une capacité opérationnelle.


CHAPITRE 13
Registres, checklists et approbation
Registres à maintenir
	Réf.
	Registre
	État

	OPS-01
	Inventaire des services, versions, propriétaires et dépendances
	À CONSTRUIRE

	OPS-02
	Journal des sessions et passations
	À CONSTRUIRE

	OPS-03
	Catalogue des alertes et tests de déclenchement
	À CONSTRUIRE

	OPS-04
	Registre des changements, fenêtres et rollbacks
	À CONSTRUIRE

	OPS-05
	Registre Base Sepolia : contrats, rôles et transactions
	À RÉCONCILIER

	OPS-06
	Registre des sauvegardes, restaurations et exercices
	À CONSTRUIRE

	OPS-07
	Registre des incidents et retours d’expérience
	À CONSTRUIRE

	OPS-08
	Matrice d’escalade et coordonnées contrôlées
	À RENSEIGNER



Checklist go/no-go opérationnel
	Gate
	Condition
	Décision

	G1
	Inventaire, candidate, build et adresses réconciliés
	NO-GO tant que non prouvé

	G2
	E2E-01 à E2E-06 et V-01 à V-07 produits et liés
	NO-GO tant que manquants

	G3
	Alertes, accès, révocation et runbooks testés
	NO-GO tant que non testés

	G4
	Restauration et rollback démontrés
	NO-GO tant que non exercés

	G5
	Audit indépendant traité
	NO-GO pour exposition critique

	G6
	Avis juridique écrit
	NO-GO pour token ou activation économique

	G7
	Capacité support et communication réalistes
	NO-GO pour engagement externe



Modèle de visa
	Rôle
	Nom
	Décision / signature
	Date

	Operations owner
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Responsable technique
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Security owner
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Direction Pacturion
	À RENSEIGNER
	APPROUVÉ / À RÉVISER
	À RENSEIGNER



CLÔTURE V1.0
Le manuel est exploitable comme référentiel de préparation. Il devient une preuve d’exploitation uniquement lorsque ses rôles, commandes, seuils, adresses, tests, journaux et exercices réels sont renseignés et annexés.
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