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PROTOCOLE DE PILOTE EXTERNE
Validation d’ALPHA sur un workflow réel — V1.0
Transformer un essai technique interne en preuve client contrôlée, traçable et exploitable — sans mainnet, fonds réels ni fonction économique.
	VERSION
	DATE
	STATUT
	PROPRIÉTAIRE

	1.0
	8 septembre 2026
	À APPROUVER AVANT INVITATION
	Pacturion



DÉCISION RECHERCHÉE
Déterminer, à partir d’un usage externe borné, si ALPHA résout un problème réel avec un niveau de preuve, de contrôle et d’exploitabilité suffisant pour poursuivre vers une bêta tokenless.
INTERDICTION
Ce pilote ne doit pas être présenté comme une mise en production, un audit indépendant, une validation MiCA, une offre de crypto-actif ou une preuve de performance commerciale.


CHAPITRE 00
Mode d’emploi et statut du protocole
Pourquoi ce document existe
La Phase 3.E Human Pilot et le Release Candidate ont été déclarés PASS par le porteur dans un environnement interne. Ils démontrent une capacité de fonctionnement contrôlée, mais ne valent ni pilote client externe, ni audit indépendant, ni validation du marché. Le présent protocole organise l’étape qui manque : confronter ALPHA à un workflow réel porté par une organisation extérieure.
Règle d’utilisation
· compléter tous les champs [À RENSEIGNER] avant de contacter un participant ;
· faire approuver le périmètre, le calendrier, les responsables et les critères de sortie ;
· exécuter exclusivement sur local et Base Sepolia, chain ID 84532 ;
· conserver les preuves brutes, journaux, décisions, écarts et visas ;
· arrêter immédiatement si une condition de sécurité, de droit ou de périmètre n’est plus tenue.
Documents liés
	Document Pacturion
	Usage dans le pilote

	Spécification ALPHA V1.0
	Hypothèse produit, périmètre fonctionnel et workflow cible

	Rapport Phase 3.E Human Pilot V1.0
	Base interne à distinguer de la validation externe

	Rapport Release Candidate V1.0
	Configuration candidate et limites déclarées

	Registre de preuves techniques V1.0
	Index des traces et artefacts du pilote

	Manuel d’exploitation & runbooks V1.0
	Procédures d’exécution, reprise et escalade

	Dossier sécurité & gestion des incidents V1.0
	Classification et traitement des événements

	Gouvernance, conformité & décision MiCA V1.0
	Garde-fous tokenless et langage autorisé
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CHAPITRE 01
Mandat, hypothèse et décision
Mandat
Le pilote vise à observer si une organisation extérieure peut définir un engagement vérifiable, identifier les acteurs et sources autorisés, déposer ou référencer les preuves attendues, puis obtenir une décision traçable selon des règles préalablement gelées. Pacturion fournit le cadre ; VERIDIA Protocol constitue l’infrastructure technique ; ALPHA est l’hypothèse produit évaluée.
Hypothèse à tester
HYPOTHÈSE H1
Pour un workflow réel comportant des obligations, des preuves et une décision, ALPHA réduit l’ambiguïté et rend le résultat plus vérifiable sans retirer au décideur sa responsabilité métier.
Questions de validation
	Axe
	Question à trancher
	Preuve attendue

	Problème
	La douleur existe-t-elle réellement et à quelle fréquence ?
	Entretiens, exemples et cas réels anonymisés

	Adéquation
	Le workflow ALPHA correspond-il au travail réel ?
	Exécution complète et écarts documentés

	Preuve
	Les sources et critères sont-ils assez précis ?
	Décisions reproductibles et justificatifs retrouvables

	Contrôle
	Les rôles et autorisations empêchent-ils les actions indues ?
	Tests négatifs et journaux d’accès

	Valeur
	Le gain justifie-t-il un second pilote ou une bêta ?
	Mesures, retour utilisateur et engagement suivant



Décisions possibles
	Décision
	Sens
	Suite autorisée

	GO
	Critères critiques atteints et valeur externe démontrée
	Préparer une bêta tokenless et l’audit indépendant

	GO CONDITIONNEL
	Valeur plausible mais écarts maîtrisables
	Corriger puis rejouer les scénarios concernés

	PIVOT
	Problème réel mais workflow ou proposition inadapté
	Reformuler ALPHA avant nouveau pilote

	NO-GO
	Risque, absence de valeur ou échec critique
	Clôturer et archiver sans extension





CHAPITRE 02
Périmètre et exclusions
Dans le périmètre
· un workflow métier réel, limité et décrit avant le lancement ;
· des parties identifiées, des rôles nommés et un décideur métier responsable ;
· des engagements et critères figés avant l’exécution ;
· des sources autorisées et un protocole de preuve défini ;
· des conséquences simulées, prédéfinies, autorisées et sans valeur réelle ;
· l’exécution locale et/ou Base Sepolia avec données minimisées ;
· l’observation utilisateur, les mesures opérationnelles et un rapport final.
Hors périmètre — interdictions absolues
	Élément interdit
	Raison

	Mainnet ou autre réseau de production
	Le pilote n’autorise aucune irréversibilité économique

	Fonds, actifs ou paiements réels
	Aucun risque financier ne doit être transféré au participant

	Émission, distribution ou vente de VERIDIA
	L’hypothèse de token reste dormante

	Rendement, APY, staking, taxe ou partage de revenus
	Le modèle actuel les exclut

	Conseil financier, conservation ou échange
	Aucun service sur crypto-actifs n’est testé

	Données sensibles non nécessaires
	Le pilote applique la minimisation

	Décision automatique à effet réel sur une personne
	Un responsable humain conserve la décision finale

	Affirmation « audité », « conforme MiCA » ou « approuvé »
	Ces statuts ne sont pas établis



RÈGLE DE CHANGEMENT
Toute demande qui étend les données, les acteurs, les effets, le réseau ou le langage public suspend le pilote jusqu’à une nouvelle décision écrite.


CHAPITRE 03
Portes d’entrée G0 à G5
Le pilote ne démarre que lorsque chaque porte est PASS avec une preuve associée. Un état « en cours » ou une assurance verbale ne vaut pas PASS.
	Gate
	Condition minimale
	Preuve
	État

	G0 — Spécification
	Template ALPHA, règles, rôles et sorties gelés
	Version signée et hashée
	À ÉTABLIR

	G1 — Preuves
	Sources, formats, règles d’acceptation et chaîne de garde définis
	Plan de preuve + exemples
	À ÉTABLIR

	G2 — Persistance
	Sauvegarde, reprise, idempotence et export testés
	Test de reprise PASS
	À ÉTABLIR

	G3 — Sécurité
	Accès, secrets, journaux et scénario d’incident validés
	Checklist sécurité
	À ÉTABLIR

	G4 — Exploitation
	Runbooks, support, disponibilité et escalade prêts
	Répétition opérationnelle
	À ÉTABLIR

	G5 — Réalité
	Workflow réel, décideur, budget et succès écrits
	Fiche participant signée
	À ÉTABLIR



Critères de refus avant lancement
· aucun décideur métier n’accepte la responsabilité du résultat ;
· le cas d’usage ne comporte pas d’engagement réellement vérifiable ;
· les sources de preuve ne peuvent pas être autorisées ou stabilisées ;
· le participant exige du mainnet, des fonds réels ou une promesse réglementaire ;
· les données nécessaires ne peuvent pas être minimisées ou protégées ;
· les conditions de reprise et d’arrêt n’ont pas été démontrées.
Visa Gate Review
	Rôle
	Nom
	Décision
	Date / signature

	Responsable Pacturion
	[À RENSEIGNER]
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]

	Responsable technique
	[À RENSEIGNER]
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]

	Responsable sécurité
	[À RENSEIGNER]
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]

	Décideur participant
	[À RENSEIGNER]
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]





CHAPITRE 04
Participants, rôles et gouvernance
	Rôle
	Responsabilité
	Interdiction

	Sponsor Pacturion
	Autorise le pilote et arbitre les changements
	Ne valide pas seul ses propres preuves

	Responsable pilote
	Cadrage, planning, collecte et rapport
	Ne modifie pas les critères après observation

	Responsable technique
	Déploiement, configuration, reprise et export
	N’utilise aucun secret ou fonds de production

	Responsable sécurité
	Accès, surveillance, incidents et arrêt
	Ne minimise pas un événement pour préserver le calendrier

	Décideur métier externe
	Valide le workflow et rend la décision métier
	Ne délègue pas sa responsabilité au protocole

	Opérateur externe
	Exécute le cas et fournit le retour d’usage
	Ne partage aucune donnée ou clé non autorisée

	Observateur
	Consigne les faits sans guider artificiellement
	Ne corrige pas les résultats pendant une session mesurée



Règles de gouvernance
· une seule personne est nommée responsable de chaque décision ;
· toute modification du scénario, des règles ou des sources est versionnée ;
· les conflits d’intérêts et doubles rôles sont déclarés ;
· les observations factuelles sont séparées des interprétations ;
· les participants peuvent signaler un problème et demander l’arrêt sans pénalité ;
· Pacturion reste responsable de la conduite du pilote, pas de la décision métier du participant.
Cadence de décision
	Instance
	Fréquence
	Décision

	Kick-off
	Une fois
	Périmètre, rôles, données, calendrier

	Point opérationnel
	Après chaque session
	Écarts, incidents, actions immédiates

	Gate intermédiaire
	À mi-parcours
	Continuer, corriger, suspendre

	Comité de clôture
	Fin du pilote
	GO, GO conditionnel, PIVOT ou NO-GO





CHAPITRE 05
Workflow pilote de bout en bout
1. Qualifier le problème : décrire le workflow actuel, la douleur, la fréquence et l’impact sans présenter ALPHA comme solution acquise.
2. Sélectionner le cas : choisir un engagement représentatif, borné, réversible et dépourvu d’effet financier réel.
3. Geler les règles : parties, obligations, délais, sources, critères de preuve, décideur et conséquences simulées.
4. Préparer l’environnement : versionner le code, enregistrer les adresses testnet, rôles, bytecodes, paramètres et comptes d’essai.
5. Effectuer une répétition : exécuter à blanc les chemins critiques, l’arrêt, la sauvegarde, la reprise et l’export.
6. Lancer la session mesurée : laisser l’opérateur externe agir avec une assistance limitée et consignée.
7. Rendre la décision : le décideur vérifie les preuves, confirme ou conteste le résultat et motive tout écart.
8. Réconcilier les traces : relier interface, API, journaux, transactions, blocs, preuves et décision humaine.
9. Recueillir le retour : mesurer clarté, effort, confiance calibrée, points de friction et intention de réutilisation.
10. Clôturer : révoquer les accès, exporter, archiver, analyser et soumettre la décision finale.
Règle de gel
AVANT T0
Les obligations, sources, critères et conséquences sont figés avant la première observation mesurée. Une modification nécessaire crée une nouvelle version et invalide la comparaison avec les sessions antérieures sauf décision écrite contraire.
Assistance autorisée
	Niveau
	Exemple
	Traitement

	A0 — autonome
	L’utilisateur termine sans aide
	Résultat nominal

	A1 — clarification
	Rappel d’une consigne existante
	Consigner le temps et la question

	A2 — guidage
	Indication de l’étape ou du contrôle
	Écart d’utilisabilité

	A3 — intervention
	L’équipe agit à la place de l’utilisateur
	Session non autonome à rejouer





CHAPITRE 06
Plan de scénarios
Chaque scénario reçoit un identifiant, une version, un prérequis, des données d’essai, un résultat attendu et un lien vers les preuves. Les scénarios critiques doivent être rejouables.
	ID
	Scénario
	Résultat attendu
	Criticité

	S01
	Chemin nominal complet
	Engagement, preuve et décision reliés sans ambiguïté
	CRITIQUE

	S02
	Preuve incomplète
	Refus ou attente conforme à la règle gelée
	CRITIQUE

	S03
	Source non autorisée
	Source rejetée et événement journalisé
	CRITIQUE

	S04
	Délai expiré
	État et conséquence simulée conformes
	MAJEUR

	S05
	Action par mauvais rôle
	Action empêchée sans corruption d’état
	CRITIQUE

	S06
	Soumission dupliquée
	Idempotence ou doublon explicite et maîtrisé
	MAJEUR

	S07
	Interruption et reprise
	Reprise depuis un état cohérent et vérifiable
	CRITIQUE

	S08
	Révocation d’accès
	Droit retiré et tentative ultérieure bloquée
	CRITIQUE

	S09
	Contestation du résultat
	Dossier de preuve exportable pour revue humaine
	MAJEUR

	S10
	Export et reproduction
	Un tiers autorisé retrouve le résultat et sa chaîne de preuve
	CRITIQUE



Fiche minimale par scénario
· identifiant, objectif, version et propriétaire ;
· préconditions, rôles et données d’essai ;
· étapes horodatées et assistance reçue ;
· résultat attendu, résultat observé et verdict ;
· identifiants de transactions, blocs, journaux et fichiers ;
· écart, impact, action corrective et décision de rejeu.


CHAPITRE 07
Données, preuves et traçabilité
Principe
Le pilote démontre une chaîne de décision, pas une vérité absolue sur le monde extérieur. La qualité du résultat dépend de règles explicites, d’acteurs autorisés et de preuves dont l’origine, l’intégrité et la portée sont documentées.
	Objet
	Identifiants à conserver
	Contrôle

	Version logicielle
	Commit, dépendances, build, configuration
	Build reproductible

	Déploiement
	Réseau, chain ID, adresses, bytecodes, rôles
	Réconciliation registre/explorateur

	Engagement
	ID, version, parties, obligations, échéance
	Hash et gel avant T0

	Preuve
	Source, auteur, horodatage, format, empreinte
	Autorisation et intégrité

	Action
	Acteur, rôle, appel, transaction, bloc, statut
	Traçabilité bout en bout

	Décision
	Règle appliquée, résultat technique, validation humaine
	Motivation et visa

	Incident
	Chronologie, portée, impact, traitement
	Lien dossier sécurité

	Retour utilisateur
	Question, réponse, session, consentement
	Séparation données/identité



Convention de nommage
Format recommandé : PX-[PILOTE]-[SESSION]-[SCÉNARIO]-[TYPE]-[VERSION]. Exemple : PX-01-03-S05-JOURNAL-V1. Les preuves brutes ne sont jamais remplacées ; une correction crée une nouvelle version liée à l’original.
Données personnelles
· n’utiliser que les données nécessaires au test ;
· préférer des identifiants pseudonymes et des contenus synthétiques ;
· documenter finalité, accès, durée, lieu de traitement et suppression ;
· recueillir l’accord requis pour les observations et enregistrements ;
· ne jamais collecter de clé privée, seed phrase, secret ou donnée sensible non indispensable.


CHAPITRE 08
Sécurité, incidents et arrêt
Conditions techniques
· comptes dédiés au pilote et privilège minimal ;
· secrets d’essai séparés, rotation et révocation prévues ;
· aucune clé de production ni wallet contenant une valeur réelle ;
· journalisation horodatée et sauvegarde avant chaque session ;
· canal d’escalade testé et responsables joignables pendant l’exécution ;
· procédure de retour à un état sûr démontrée avant T0.
Déclencheurs d’arrêt immédiat
	Déclencheur
	Action immédiate
	Reprise

	Accès non autorisé ou secret exposé
	Suspendre, isoler, révoquer et préserver les traces
	Après analyse et nouveau visa G3

	Risque de fonds ou actif réel
	Bloquer toute action et vérifier les comptes
	Uniquement après preuve d’absence de valeur

	Perte ou corruption de preuve
	Geler la session et dupliquer les supports
	Après réconciliation ou rejeu complet

	Donnée non prévue
	Arrêter la collecte et restreindre l’accès
	Après décision données/sécurité

	Résultat incohérent ou non déterministe
	Suspendre les scénarios liés
	Après cause racine et test de non-régression

	Demande hors périmètre
	Refuser l’exécution et ouvrir une demande de changement
	Après approbation formelle



Niveaux d’incident
	Niveau
	Exemple
	Décision

	SEV-1
	Atteinte grave, fonds réels, compromission majeure
	Arrêt définitif jusqu’au comité

	SEV-2
	Perte d’intégrité, accès indu, donnée personnelle exposée
	Suspension et analyse formelle

	SEV-3
	Échec fonctionnel majeur ou reprise défaillante
	Correction et rejeu obligatoire

	SEV-4
	Friction mineure sans effet sur l’intégrité
	Consigner et traiter dans le backlog





CHAPITRE 09
Mesures et critères d’acceptation
Critères critiques — obligatoires
	Critère
	Seuil
	Preuve

	Scénarios critiques
	100 % PASS ou écart explicitement bloquant
	PV de test et traces

	Traçabilité
	100 % des décisions reliées à leurs règles et preuves
	Export + contrôle d’échantillon

	Autorisations
	Aucune action indue acceptée
	S03, S05 et S08

	Reprise
	Au moins un test de reprise complet PASS
	S07 et journaux

	Incidents
	Aucun SEV-1/SEV-2 ouvert à la clôture
	Registre des incidents

	Périmètre
	Aucun mainnet, fonds réel ou fonction token
	Configuration et rapprochement



Seuils produit proposés — à approuver
	Mesure
	Seuil proposé
	Lecture

	Cas représentatifs
	5 cas complets minimum, dont 2 cas d’exception
	Évite un résultat fondé sur une seule démonstration

	Autonomie
	≥ 80 % des tâches en A0 ou A1
	Mesure l’utilisabilité sans masquer l’assistance

	Temps de traitement
	Mesure avant/après ; cible signée avant T0
	Aucune amélioration ne doit être inventée après coup

	Compréhension
	≥ 4/5 sur règles, preuves et résultat
	Vérifie la clarté perçue

	Intention de poursuivre
	Décision écrite du participant
	Signal plus fort qu’une satisfaction vague

	Charge support
	Temps et interventions consignés
	Doit rester compatible avec une bêta



DISCIPLINE
Les seuils produit peuvent être adaptés au cas d’usage, mais uniquement avant T0. Les critères critiques ne sont pas négociables.


CHAPITRE 10
Calendrier proposé
Cadre de quatre semaines à adapter avant signature.
	Période
	Travaux
	Sortie

	Semaine 0 — Qualification
	Entretien, workflow actuel, risques, données, décideur et faisabilité
	Fiche participant + décision de cadrage

	Semaine 1 — Conception
	Règles, sources, scénarios, critères, rôles et environnement
	Version gelée + G0/G1

	Semaine 2 — Préparation
	Déploiement, sécurité, reprise, répétition et formation minimale
	G2/G3/G4/G5 + visa lancement

	Semaine 3 — Exécution
	Sessions mesurées, journaux, incidents et point intermédiaire
	Dossier de preuves brut

	Semaine 4 — Clôture
	Réconciliation, entretiens, analyse, restitution et décision
	Rapport pilote externe



Jalons
	Jalon
	Condition de passage
	Responsable

	J0 — Cadré
	Problème, participant, décideur et cas retenus
	Responsable pilote

	J1 — Gelé
	Règles, sources, scénarios et seuils versionnés
	Métier + Pacturion

	J2 — Prêt
	G0 à G5 PASS
	Comité de lancement

	J3 — Exécuté
	Sessions terminées ou arrêt motivé
	Responsable pilote

	J4 — Réconcilié
	Preuves, traces et écarts reliés
	Technique + observateur

	J5 — Décidé
	GO / conditionnel / PIVOT / NO-GO signé
	Comité de clôture





CHAPITRE 11
Communication, MiCA et propriété
Langage autorisé
· « pilote externe borné sur Base Sepolia » ;
· « infrastructure de recherche pour engagements vérifiables » ;
· « résultats limités au périmètre et aux scénarios exécutés » ;
· « Release Candidate validé en interne, audit indépendant non réalisé » ;
· « ALPHA est une hypothèse produit en cours de validation ».
Langage interdit
· « conforme MiCA », « approuvé », « certifié » ou « audité » sans preuve correspondante ;
· « garantit la vérité », « élimine la fraude » ou toute promesse absolue ;
· « investissement », « rendement », « revenu passif » ou allégation de prix ;
· « client » ou « partenaire » sans accord explicite de la partie externe ;
· chiffre de performance issu du pilote sans méthodologie, taille d’échantillon et limite.
Position VERIDIA
Le pilote est tokenless. VERIDIA reste une hypothèse d’actif dormante. Une activation ne peut être examinée qu’après démonstration d’une nécessité produit, score de décision d’au moins 6/10, preuves convergentes et avis juridique écrit. La supply hypothétique reste fixe à 1 000 000 000, sans mint, inflation, APY, taxe de transfert, rendement ni partage de revenus.
Confidentialité et propriété
	Sujet
	À convenir avant T0

	Nom et logo du participant
	Autorisation écrite, supports et durée

	Données et contenus métier
	Propriété, licence limitée et restitution/suppression

	Résultats agrégés
	Droit d’usage Pacturion et niveau d’anonymisation

	Retours et suggestions
	Droit d’exploitation pour améliorer ALPHA

	Code, protocoles et modèles
	Propriété Pacturion sauf accord contraire

	Publication du cas
	Validation préalable du participant





CHAPITRE 12
Clôture et décision
Dossier de clôture obligatoire
· fiche de cadrage et visas G0 à G5 ;
· versions du protocole, du code, du build et de la configuration ;
· registre des adresses, rôles, transactions, blocs et bytecodes ;
· scénarios, résultats bruts, journaux, captures et exports ;
· incidents, écarts, actions correctives et rejeux ;
· mesures produit, verbatims autorisés et limites méthodologiques ;
· compte rendu de restitution et décision signée ;
· preuve de révocation des accès, archivage et suppression prévue.
Matrice de décision
	Axe
	Score 0–2
	Justification / preuve

	Problème réel et prioritaire
	[À NOTER]
	[À RENSEIGNER]

	Adéquation du workflow ALPHA
	[À NOTER]
	[À RENSEIGNER]

	Qualité et disponibilité des preuves
	[À NOTER]
	[À RENSEIGNER]

	Contrôle, sécurité et exploitabilité
	[À NOTER]
	[À RENSEIGNER]

	Valeur et volonté de poursuivre
	[À NOTER]
	[À RENSEIGNER]



Score indicatif sur 10 : [À CALCULER]. Ce score ne remplace pas les critères critiques. Un incident grave, une action indue acceptée ou une rupture du périmètre impose un NO-GO ou une suspension, même avec un score élevé.
Sorties
	Décision
	Conditions
	Action dans les 10 jours ouvrés

	GO
	Critiques PASS, valeur démontrée, score ≥ 8/10
	Plan bêta tokenless + préparation audit

	GO CONDITIONNEL
	Critiques PASS, score 6–7/10, corrections bornées
	Plan correctif et rejeu ciblé

	PIVOT
	Valeur du problème mais score produit < 6/10
	Nouvelle hypothèse et nouvelle spécification

	NO-GO
	Critique KO, risque non maîtrisé ou absence de valeur
	Clôture, archivage et leçons apprises





CHAPITRE A
Fiche de cadrage du participant
	Champ
	Réponse

	Organisation / entité
	[À RENSEIGNER]

	Décideur métier
	[NOM, FONCTION, CONTACT]

	Opérateur(s)
	[NOM OU IDENTIFIANT, RÔLE]

	Problème observé
	[DESCRIPTION FACTUELLE]

	Workflow actuel
	[ÉTAPES, OUTILS, VOLUME, FRÉQUENCE]

	Impact actuel
	[TEMPS, ERREURS, LITIGES, RISQUE OU COÛT]

	Cas retenus
	[IDENTIFIANTS ET MOTIFS]

	Données autorisées
	[CATÉGORIES, SOURCE, DURÉE]

	Données interdites
	[LISTE]

	Critère avant/après
	[MESURE ET CIBLE GELÉE]

	Budget du pilote
	[MONTANT OU « NON FACTURÉ »]

	Calendrier
	[DÉBUT, FIN, DISPONIBILITÉS]

	Confidentialité
	[ACCORD / RESTRICTIONS]

	Contact incident
	[NOM, CANAL, DÉLAI]



Confirmation du participant
Le participant confirme avoir compris que le pilote utilise un environnement de test, n’engage aucun fonds réel, ne fournit aucun service financier et ne constitue ni un audit indépendant ni une certification réglementaire.
	Nom
	Fonction
	Date
	Signature

	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]





CHAPITRE B
Journal de session
	Champ
	Valeur

	Pilote / session / scénario
	[PX-… / SESSION-… / S…]

	Date et horaires
	[À RENSEIGNER]

	Version code / build / configuration
	[À RENSEIGNER]

	Réseau / chain ID
	Base Sepolia / 84532

	Participants et rôles
	[À RENSEIGNER]

	Préconditions vérifiées
	[OUI/NON + PREUVE]

	Assistance maximale
	A0 / A1 / A2 / A3

	Résultat
	PASS / FAIL / BLOQUÉ / NON EXÉCUTÉ

	Transactions / blocs / preuves
	[IDENTIFIANTS]

	Incident ou écart
	[ID OU « AUCUN »]

	Décision de rejeu
	[OUI/NON + MOTIF]



Observations factuelles
	Horodatage
	Action observée
	Résultat / preuve

	[HH:MM]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	[HH:MM]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	[HH:MM]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	[HH:MM]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]



Retour opérateur
Ce qui était clair : [À RENSEIGNER]. Ce qui était ambigu : [À RENSEIGNER]. Étape la plus coûteuse : [À RENSEIGNER]. Confiance dans le résultat (1–5) : [ ]. Réutilisation souhaitée : [OUI / NON / SOUS CONDITIONS].


CHAPITRE C
Visa de lancement et décision finale
Visa de lancement
	Contrôle
	État
	Preuve / référence
	Visa

	G0 à G5
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Périmètre tokenless/testnet
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Données et confidentialité
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Sécurité et arrêt
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Scénarios et seuils gelés
	PASS / NO-GO
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]



Décision finale
	Champ
	Décision

	Résultat
	GO / GO CONDITIONNEL / PIVOT / NO-GO

	Score produit
	[0–10]

	Critères critiques
	[PASS / KO + DÉTAIL]

	Écarts acceptés
	[LISTE OU AUCUN]

	Actions obligatoires
	[RESPONSABLE, ÉCHÉANCE, PREUVE]

	Prochain jalon autorisé
	[BÊTA TOKENLESS / REJEU / NOUVELLE SPEC / CLÔTURE]



PRINCIPE DE VÉRITÉ
Le rapport final doit restituer les résultats observés, y compris s’ils invalident ALPHA. Un pilote n’a de valeur que s’il peut produire un NO-GO crédible.
Approbations
	Rôle
	Nom
	Décision / date
	Signature

	Responsable Pacturion
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Responsable technique
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Responsable sécurité
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]

	Décideur participant
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
	[À RENSEIGNER]
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