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RAPPORT RELEASE CANDIDATE
ALPHA / VERIDIA Protocol — version de consolidation V1.0
Formalisation du jalon RC déclaré PASS par le porteur du projet.
	VERSION
	DATE
	STATUT
	PROPRIÉTAIRE

	1.0
	8 septembre 2026
	DRAFT CONTRÔLÉ
	Pacturion



CONCLUSION DE COUVERTURE
La Release Candidate est déclarée PASS par le porteur. Le commit, le build reproductible, les résultats complets, le registre Base Sepolia, la démonstration de reprise, les risques acceptés et le visa de gate ne sont pas encore annexés. Ce rapport prépare la consolidation ; il ne confirme pas une aptitude à la production.
PASS déclaré. Preuves à réconcilier. Portée strictement interne.


CHAPITRE 00
Contrôle du document
	Champ
	Valeur

	Entité
	Pacturion

	Infrastructure
	VERIDIA Protocol

	Produit
	ALPHA — hypothèse produit interne

	Jalon
	Release Candidate

	Résultat porté
	PASS déclaré par le porteur du projet

	Version candidate
	À RENSEIGNER — tag, commit et empreinte de build

	Phase 3.E
	PASS déclaré ; rapport V1.0 en consolidation

	Audit indépendant
	Non réalisé

	Validation marché
	Non réalisée ou non prouvée

	Autorisation
	Audit/revue interne uniquement ; aucun mainnet ni diffusion publique



RÈGLE DE LECTURE
« Release Candidate » désigne une version figée pour validation. Le terme ne signifie ni release publique, ni sécurité certifiée, ni conformité réglementaire, ni validation client.
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CHAPITRE 01
Objet et portée de la gate RC
Figer une candidate vérifiable pour revue — pas déclarer le système prêt à être publié.
Objet
La gate Release Candidate doit identifier une version unique d’ALPHA et du VERIDIA Protocol, démontrer que ses critères techniques critiques ont été évalués, enregistrer les anomalies et risques acceptés, puis décider si cette candidate peut entrer en revue indépendante ou en audit préparatoire.
Décisions autorisées
	Décision
	Signification

	PASS
	Candidate figée et preuves suffisantes pour la prochaine revue interne ou indépendante

	PASS AVEC RÉSERVES
	Écarts non bloquants, propriétaires et échéances explicitement acceptés

	FAIL
	Un critère bloquant, une preuve absente ou une contradiction interdit la progression

	NO DECISION
	Les preuves ne permettent pas de conclure sans fabriquer ou extrapoler



Effets exclus
· aucune autorisation de déployer en mainnet ou de manipuler des fonds réels ;
· aucune distribution publique du token VERIDIA ni activation d’une fonction économique ;
· aucune affirmation d’audit externe, de certification ou de conformité MiCA ;
· aucune validation d’un besoin marché, d’un prix ou d’un pilote client ;
· aucune extension automatique à d’autres workflows, chaînes ou domaines de confiance.
STATUT PROBATOIRE
La seule conclusion actuellement soutenue est « Release Candidate déclarée PASS par le porteur — rapport formel et commit de référence non fournis ».
CHAPITRE 02
Identité et gel de la candidate
Carte d’identité
	Attribut
	Valeur à figer
	Preuve

	Nom de release
	À RENSEIGNER
	Tag signé ou registre contrôlé

	Commit source
	À RENSEIGNER
	Hash complet immuable

	Date de gel
	À RENSEIGNER
	Horodatage du tag / décision

	Build
	À RENSEIGNER
	Empreinte et manifest

	Dépendances
	À RENSEIGNER
	Lockfiles et SBOM

	Configuration
	À RENSEIGNER
	Variables non secrètes et profils

	Migrations
	À RENSEIGNER
	Scripts, ordre et rollback

	Artefacts
	À RENSEIGNER
	Paquets, images et checksums



Règles de gel
1. Créer un tag unique rattaché au commit exact présenté à la gate.
2. Produire les artefacts depuis un environnement documenté et reproductible.
3. Calculer les empreintes après build et avant tout transfert.
4. Interdire toute correction silencieuse ; un changement crée une nouvelle candidate.
5. Conserver séparément secrets, données sensibles et configuration publiable.
6. Relier chaque résultat de test à la même candidate et au même manifest.
CRITÈRE BLOQUANT
Sans identité immuable de la candidate, aucun résultat historique ne peut confirmer la gate RC.
Inventaire du périmètre gelé
	Bloc
	Inclus dans la candidate
	Exclusion ou limite

	Contrats
	Versions et artefacts à renseigner
	Tout contrat non rattaché au manifest

	Services
	Indexer, preuve et stockage à renseigner
	Services expérimentaux non testés

	Interfaces
	CLI, API ou UI réellement testées
	Fonctions masquées ou inachevées

	Données
	Fixtures et schémas versionnés
	Données réelles non autorisées

	Documentation
	Runbooks et spécifications applicables
	Brouillons non approuvés





CHAPITRE 03
Baselines et conditions d’entrée
Baselines documentaires
	Jalon
	Statut porté
	Condition de réutilisation
	État

	Phase 3B
	PASS interne documenté
	Rattacher rapport, commit, commandes, logs et écarts
	PARTIEL

	Phase 3.E
	PASS déclaré
	Rattacher protocole, participants, résultats, artefacts et visa
	INCOMPLET

	RC readiness antérieure
	NO signalé dans l’historique
	Identifier la version et prouver la levée des blocages
	OUVERT

	Phase 4B antérieure
	Bloquée selon l’historique
	Expliquer causes, correctifs et retests
	OUVERT



Conditions d’entrée minimales
· candidate figée et manifest de build disponible ;
· critères de gate approuvés avant le run final ;
· rapport Phase 3.E consolidé ou écarts explicitement acceptés ;
· corpus de tests versionné, incluant négatifs et adversariaux ;
· registre des anomalies à jour avec sévérité, propriétaire et décision ;
· environnement de test reproductible et données identifiées ;
· aucun changement de périmètre masqué entre la dernière preuve et la candidate.
CONTRADICTION À RÉSOUDRE
Un PASS ultérieur n’efface pas un statut NO ou bloqué. Il doit démontrer, artefact par artefact, ce qui a changé et pourquoi le critère est désormais satisfait.
CHAPITRE 04
Matrice des critères Release Candidate
Critères bloquants ALPHA
	ID
	Critère
	Preuve minimale
	État actuel

	RC-01
	Zéro Critical ou High non accepté
	Registre findings, correctifs, retests et acceptations signées
	À PROUVER

	RC-02
	Aucun faux PROVIDER_FAULT dans l’adversarial approuvé
	Corpus, seeds, résultats et revue des classifications
	À PROUVER

	RC-03
	Build et tests reproductibles depuis un commit immuable
	Commit, lockfiles, commandes, checksums et second run
	À PROUVER

	RC-04
	Persistance et reprise démontrées
	Arrêt contrôlé, checkpoint, redémarrage et cohérence finale
	À PROUVER

	RC-05
	Registre Base Sepolia complet
	Adresses, tx, blocs, bytecodes, rôles et configuration
	À COMPLÉTER

	RC-06
	Runbook exécutable par un tiers
	Exécution observée sans connaissance tacite
	À PROUVER



Règle de décision
	Situation
	Traitement

	Preuve absente sur un critère bloquant
	FAIL ou NO DECISION

	Résultat non rattaché au commit RC
	Inadmissible pour la gate

	Critical / High ouvert
	FAIL sauf acceptation formelle exceptionnelle et périmètre non exposé

	Faux PROVIDER_FAULT
	FAIL — risque de décision injustifiée

	Réserve mineure
	PASS AVEC RÉSERVES si propriétaire, délai et contournement sont documentés



ÉTAT DE LA MATRICE
Le statut global PASS ne peut pas être recalculé dans cette édition : les résultats critère par critère ne sont pas annexés.
Feuille de décision critère par critère
	ID
	Résultat
	Artefact
	Réserve / propriétaire

	RC-01
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER

	RC-02
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER

	RC-03
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER

	RC-04
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER

	RC-05
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER

	RC-06
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER
	À RENSEIGNER





CHAPITRE 05
Tests et reproductibilité
Paquets de tests requis
	Lot
	Objectif
	Artefacts attendus
	Résultat

	Unitaires
	Règles, validations et erreurs
	Rapport, coverage et logs
	À ANNEXER

	Intégration
	Contrats, services, indexer et stockage
	Versions, fixtures et traces
	À ANNEXER

	End-to-end
	Cycle complet et Proof Certificate
	Scénarios, captures et exports
	À ANNEXER

	Adversarial
	Entrées hostiles et faux positifs
	Corpus, seeds et classification
	À ANNEXER

	Idempotence
	Rejeux, doublons et concurrence
	Journaux et état final
	À ANNEXER

	Reorg / finalité
	Blocs instables et rollback
	Fixtures, confirmations et reprise
	À ANNEXER

	Persistance
	Crash, redémarrage et corruption
	Checkpoint, restore et cohérence
	À ANNEXER

	Opérateur
	Runbook par un tiers
	Grille, durée et écarts
	À ANNEXER



Fiche de run final
	Champ
	Valeur

	Candidate / commit
	À RENSEIGNER

	Commande racine
	À RENSEIGNER

	Environnement
	À RENSEIGNER

	Début / fin
	À RENSEIGNER

	Lots réussis / échoués / ignorés
	À RENSEIGNER

	Empreinte du rapport
	À RENSEIGNER

	Relecteur
	À RENSEIGNER



INTERDICTION
Ne pas reporter un nombre de tests, un taux de coverage ou un résultat PASS sans rapport brut rattaché à la candidate.
CHAPITRE 06
Sécurité et risques résiduels
Gates de sécurité
	Domaine
	Contrôle RC
	Preuve
	État

	Accès
	Rôles minimaux, révocation et séparation
	Configuration et tests négatifs
	À PROUVER

	Signatures
	Domaine, nonce, expiration et anti-rejeu
	Vecteurs et résultats
	À PROUVER

	Preuves
	Provenance, intégrité et trust domains
	Schémas, signatures et corpus
	À PROUVER

	Résultat
	Fail closed et raisons explicables
	Scénarios négatifs
	À PROUVER

	Secrets
	Absence dans dépôt, logs et artefacts
	Scan et revue
	À PROUVER

	Dépendances
	Inventaire et vulnérabilités qualifiées
	SBOM, audit et exceptions
	À PROUVER

	Upgrade
	Autorité, délais et rollback documentés
	Rôles, scripts et test
	À PROUVER



Registre de findings
	Sévérité
	Nombre ouvert
	Nombre accepté
	Référence

	Critical
	À RENSEIGNER
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER

	High
	À RENSEIGNER
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER

	Medium
	À RENSEIGNER
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER

	Low / Info
	À RENSEIGNER
	À RENSEIGNER
	À ANNEXER



Réserves de sécurité
· l’absence de finding connu ne prouve pas l’absence de vulnérabilité ;
· la Phase 3B est une validation interne bornée, pas un audit indépendant ;
· les composants hors périmètre doivent être listés et interdits en exploitation ;
· tout risque accepté doit avoir un propriétaire, une justification et une date de réexamen.


CHAPITRE 07
Preuves Base Sepolia
Base Sepolia — chain ID 84532 — reste un environnement de test, pas une preuve de production.
Registre de déploiement
	Composant
	Adresse / identifiant
	Déploiement
	Vérification
	État

	Contrat principal
	À RENSEIGNER
	Tx / bloc à renseigner
	Bytecode et source
	OUVERT

	Registry / policy
	À RENSEIGNER
	Tx / bloc à renseigner
	Bytecode et rôles
	OUVERT

	Collecteur(s)
	À RENSEIGNER
	Configuration à renseigner
	Clés et trust domains
	OUVERT

	Indexer
	À RENSEIGNER
	Version à renseigner
	Checkpoint et reprise
	OUVERT

	Proof service
	À RENSEIGNER
	Version à renseigner
	Schéma et signatures
	OUVERT



Éléments obligatoires
· RPC et politique de finalité utilisés pendant le run ;
· adresses, transactions de déploiement, blocs et horodatages ;
· bytecodes déployés comparés aux artefacts issus du commit RC ;
· rôles administrateurs, propriétaires, pausers et mécanismes d’upgrade ;
· événements des scénarios E2E, confirmations et gestion des reorgs ;
· soldes ou actifs de test explicitement séparés de tout actif réel.
CONSTAT
Le registre Base Sepolia n’est pas complet dans le corpus disponible. Le chain ID 84532, sans les éléments ci-dessus, ne suffit pas à confirmer le déploiement de la candidate.
CHAPITRE 08
Readiness opérationnelle
Contrôles avant revue externe
	Capacité
	Critère
	Preuve
	État

	Installation
	Déploiement reproductible depuis zéro
	Runbook et second opérateur
	À PROUVER

	Observation
	Logs, métriques, alertes et corrélation
	Tableau de bord et tests d’alerte
	À PROUVER

	Incident
	Tri, escalade et communication
	Runbook et exercice
	À PROUVER

	Reprise
	RTO/RPO internes définis et testés
	Exercice horodaté
	À PROUVER

	Rollback
	Retour à l’état sûr sans perte silencieuse
	Test et décision
	À PROUVER

	Clés
	Création, rotation, révocation et secours
	Procédure et registre
	À PROUVER

	Données
	Rétention, minimisation et suppression
	Politique et test
	À PROUVER



Stop conditions
· incapacité à reproduire le build ou à identifier le commit exécuté ;
· faux PROVIDER_FAULT ou décision terminale non explicable ;
· perte d’état, double conséquence ou échec de reprise ;
· rôle privilégié non attribué, non révocable ou non auditable ;
· écart entre bytecode déployé et artefact de la candidate ;
· absence de procédure opérateur utilisable par une personne tierce.
PORTÉE
La readiness opérationnelle de testnet ne vaut pas readiness de production. Les seuils, la disponibilité, la responsabilité et le support restent à définir avant tout pilote externe.
Niveaux de readiness
	Niveau
	Autorise
	Condition minimale

	Testnet interne
	Tests et démonstrations contrôlées
	Environnement isolé, actifs de test et procédures de reprise

	Revue indépendante
	Accès borné aux sources et preuves
	Candidate figée, dossier complet et périmètre signé

	Pilote externe
	Workflow réel sans fonds significatifs
	Audit/revue, contrat pilote, support et stop conditions

	Production
	Service contractuel et exposition réelle
	Décision séparée ; sécurité, droit, opérations et marché validés





CHAPITRE 09
Limites produit, juridiques et économiques
État des validations non techniques
	Axe
	État
	Conséquence

	Besoin marché
	Non validé
	Ne pas investir dans une généralisation avant discovery réelle

	Pilote client
	Non réalisé ou non prouvé
	Ne pas revendiquer une traction externe

	Prix / budget
	Non validé
	Aucune preuve de volonté de payer

	Responsabilité
	À qualifier
	Plafonds, recours et exclusions à définir

	Données personnelles
	À qualifier
	Minimisation, rôles et rétention à formaliser

	MiCA / token
	Qualification à conduire avant toute offre ou fonction économique
	Tokenless par défaut

	Audit indépendant
	Non réalisé
	Aucune affirmation de sécurité certifiée



Contraintes économiques maintenues
· supply VERIDIA fixe à 1 000 000 000 ; aucun mint ni inflation ;
· aucun rendement automatique, APY, taxe de transfert ou partage de revenus ;
· aucune promesse de prix, de liquidité ou de soutien de marché ;
· ALPHA doit démontrer sa valeur sans exiger le token ;
· une fonction token n’est considérée qu’après nécessité produit démontrée et qualification juridique.
DÉCISION RÉGLEMENTAIRE
Le jalon RC technique ne rend pas Pacturion « conforme MiCA ». La qualification dépendra des activités, communications, flux et fonctions effectivement retenus avant lancement.


CHAPITRE 10
Décision, annexes et visas
Décision actuelle
	Élément
	Décision

	Statut déclaré
	RELEASE CANDIDATE — PASS DÉCLARÉ PAR LE PORTEUR

	Statut documentaire
	DRAFT CONTRÔLÉ — PREUVES ESSENTIELLES À ANNEXER

	Audit / revue indépendante
	PRÉPARATION AUTORISÉE ; CONCLUSION NON PRÉJUGÉE

	Pilote externe
	NON AUTORISÉ PAR CE RAPPORT

	Mainnet / fonds réels
	NON AUTORISÉS

	Distribution / fonction token
	NON AUTORISÉE



Index des annexes
	Réf.
	Pièce
	État

	RC-A01
	Tag, commit, manifest, artefacts et checksums
	À ANNEXER

	RC-A02
	Rapport Phase 3.E consolidé et visa
	À ANNEXER

	RC-A03
	Run final complet et résultats bruts
	À ANNEXER

	RC-A04
	Corpus adversarial et analyse des faux PROVIDER_FAULT
	À ANNEXER

	RC-A05
	Registre findings, corrections, retests et acceptations
	À ANNEXER

	RC-A06
	Démonstration persistance, reprise et rollback
	À ANNEXER

	RC-A07
	Registre Base Sepolia complet
	À ANNEXER

	RC-A08
	Runbooks opérateur, incident, clés et données
	À ANNEXER

	RC-A09
	Analyse de levée des statuts NO / bloqué
	À ANNEXER

	RC-A10
	Décision de gate, réserves et risques acceptés
	À SIGNER



Visas
	Rôle
	Nom
	Décision / signature
	Date

	Release owner
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Relecteur technique
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Relecteur sécurité
	À RENSEIGNER
	À SIGNER
	À RENSEIGNER

	Décideur de gate
	À RENSEIGNER
	PASS / PASS AVEC RÉSERVES / FAIL
	À RENSEIGNER



CLÔTURE V1.0
Ce rapport est prêt à recevoir les preuves de la candidate réelle. Tant que RC-A01 à RC-A10 ne sont pas rapprochées, le résultat reste PASS déclaré — non corroboré. Ce jalon ne constitue ni un pilote client ni un audit indépendant.
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